Product Backlog
- Fehlerfreies Laufen
- Hinzufügen von Datensätzen
- Löschen von Datensätzen
- Ändern von Datensätzen

Sprint Backlog
Erstes Meeting, 17.5:
- Erstellen des Programmes
- Erstellen der Dokumente
- Erstellen der Datenbank
- Programmieren der Oberfläche
Zweites Meeting, 20.5
- Programmieren der Methoden
- Fehlersuche
Drittes Meeting, 23.5
Fehlersuche

Zeitverteilung

Projektreflexion:
Julian:
Was lief nicht gut?
Wir wurden nicht fertig.
Warum lief es nicht gut?
Es war generell wenig Zeit, da wir beide auch für andere Fächer einiges lernen mussten. Johannes machte zuhause kaum etwas, da er laut eigenen Angaben keine Zeit dafür hat, weil er zwei Fünfer ausbessern muss. Dass das Webservice-Programm, dass wir in der Schule machten, bei uns beiden praktisch zu keiner Zeit ging, machte das jetzige Projekt nicht wirklich einfacher.
Was lerne ich daraus?
Ich muss damit leben, dass wenig Zeit ist und wenn jemand auf einem Fünfer steht, erwarte ich auch nicht dass derjenige Überstunden für dieses Projekt leistet. Ob der Johannes seine gesamte Freizeit mit Lernen für Deutsch und Mathe verwendet hat kann ich nicht beurteilen, aber gefühlsmäßig war ihm dieses Projekt egal.
Was lief gut?
Warum lief es gut?
Johannes:
Was lief nicht gut?
Warum lief es nicht gut?
Was lerne ich daraus?
Was lief gut?
Warum lief es gut?